## Slide 1: Care@Home
Projet de JEE – M2 Informatique – Marne la Vallée
Jean-charles Chrun - Anthony Petit - Geoffrey Giry
Ali Meziane - Yasmina Chikhi

## Slide 2: Sommaire
Rappel du sujet
Outils utilisés
Organisation
Arbitrage
Fonctionnalités prévues
Fonctionnalités réalisées
Fonctionnalités absentes
Problèmes rencontrés
Conclusion

## Slide 3: Rappel du sujet
Gestion d’un service de soins infirmiers à domicile
Gestion des dossiers patients
Gestion du personnel de soin
JEE

## Slide 4: Sommaire
Rappel du sujet
Outils utilisés
Organisation
Arbitrage
Fonctionnalités prévues
Fonctionnalités réalisées
Fonctionnalités absentes
Problèmes rencontrés
Conclusion

## Slide 5: Outils utilisés
GIT
CloudBees
GMAIL
IDE:
  Eclipse
  IntelliJ IDEA

## Slide 6: Sommaire
Rappel du sujet
Outils utilisés
Organisation
Arbitrage
Fonctionnalités prévues
Fonctionnalités réalisées
Fonctionnalités absentes
Problèmes rencontrés
Conclusion

## Slide 7: Organisation - Générale
5 personnes dans l’équipes
  1 chef de Projet
  4 développeurs
Répartition des tâches
  Un objectif à chacun pour la semaine
Récupération du travail effectué
  Lors des cours
  Via GIT

## Slide 8: Organisation – Situation particulière
Perte d’un membre de l’équipe
Acquisition d’un nouveau membre
Récupération des connaissances
  Travail à deux, explication par le membre sortant
Acquisition de nouvelles compétences
  Par le membre entrant

## Slide 9: Sommaire
Rappel du sujet
Outils utilisés
Organisation
Arbitrage
Fonctionnalités prévues
Fonctionnalités réalisées
Fonctionnalités absentes
Problèmes rencontrés
Conclusion

## Slide 10: Arbitrage
Version basique
  La génération de la tournée
  L’ajout de patients
  L’ajout de personnels soignants
Version standard
  La modification et suppression de patients
  La modification et suppression de personnels soignants
  Gestion de plusieurs intervenants pour le même patient
Version avancée
  L’évaluation d’un patient
  L’évaluation d’un personnel soignant
  Demande et validation de congé.

## Slide 11: Sommaire
Rappel du sujet
Outils utilisés
Organisation
Arbitrage
Fonctionnalités prévues
Fonctionnalités réalisées
Fonctionnalités absentes
Problèmes rencontrés
Conclusion

## Slide 12: Fonctionnalités prévues
Génération de la tournée
Affichage de la tournée
Ajout de personnels soignants
Ajout de patients

## Slide 13: Sommaire
Rappel du sujet
Outils utilisés
Organisation
Arbitrage
Fonctionnalités prévues
Fonctionnalités réalisées
Fonctionnalités absentes
Problèmes rencontrés
Conclusion

## Slide 14: Fonctionnalités réalisées
Génération de la tournée
Affichage de la tournée
Ajout de personnels soignants
Ajout de patients
La modification et suppression de patients
La modification et suppression de personnels soignants

## Slide 15: Sommaire
Rappel du sujet
Outils utilisés
Organisation
Arbitrage
Fonctionnalités prévues
Fonctionnalités réalisées
Fonctionnalités absentes
Problèmes rencontrés
Conclusion

## Slide 16: Fonctionnalités absentes
  Gestion de plusieurs intervenants pour le même patient
L’évaluation d’un patient
L’évaluation d’un personnel soignant
Demande et validation de congé.

## Slide 17: Sommaire
Rappel du sujet
Outils utilisés
Organisation
Arbitrage
Fonctionnalités prévues
Fonctionnalités réalisées
Fonctionnalités absentes
Problèmes rencontrés
Conclusion

## Slide 18: Problèmes rencontrés
Configuration LDAP
Mise en place des Flows
Manque de temps
Configuration des modules

## Slide 19: Sommaire
Rappel du sujet
Outils utilisés
Organisation
Arbitrage
Fonctionnalités prévues
Fonctionnalités réalisées
Fonctionnalités absentes
Problèmes rencontrés
Conclusion

## Slide 20: Conclusion - Budget
Chart: 
| D | C | Q
 | 1 | 1.0031 | 0.75

## Slide 21: Conclusion
Début difficile
Perte d’un membre important, intégration d’un nouveau membre
Au final un projet fonctionnel

## Slide 22: Des questions? Care@Home
Projet de JEE – M2 Informatique – Marne la Vallée
Jean-charles Chrun - Anthony Petit - Geoffrey Giry
Ali Meziane - Yasmina Chikhi