Arbitrage du projet Care@Home

# Pourquoi ?

Au vu du temps qu’il nous reste pour finaliser le projet Care@Home, nous avons décidé qu’il fallait réduire le champ des fonctionnalités du projet. Ainsi nous produisons un produit moins fonctionnel mais dont les fonctionnalités présentent le minimum de problème.

# Quoi ?

Après réflexion, il nous a semblé que la partie la plus importante était la génération de tournée, ainsi que son affichage par Google Maps (©). Mais pour garantir son bon fonctionnement, il nous faut aussi pouvoir ajouter des patients ainsi que des personnels soignants.

Les rendez vous avec les patients seront rendus au plus simple : une personne par patient et par rendez vous.

# Diviser pour régner ?

Nous proposons donc de découper le projet en trois versions :

## Version basique

Cette version comprend :

* La génération de tournée
* L’ajout de patient
* L’ajout de personnel soignant

## Version standard

Cette version comprend :

* La modification et suppression de patient
* La modification et suppression de personnel soignant
* Gestion de plusieurs intervenants pour le même patient

## Version avancée

Cette version comprend :

* L’évaluation d’un patient
* L’évaluation d’un personnel soignant
* Demande et validation de congé.

Le but sera donc de livrer la version basique et si le temps nous le permet d’ajouter des fonctionnalités de la version standard puis de la version avancée.